# GS ERP
الخطة التنفيذية المعمارية للمشروع

وثيقة تنفيذية مرتبة من منظور مهندس معماري برمجي، هدفها تحويل النظام الحالي إلى منتج ERP SaaS قوي مثل الأنظمة الرائدة، مع تميّز واضح في التدقيق، التنبؤ بالمخاطر، والمساعد الذكي.

هذه الوثيقة تبني على الوضع الحالي للنظام وتحوّله إلى خطة تنفيذ واقعية، مرتبة حسب الطبقات المعمارية، Streams التنفيذ، الأولويات، ومخاطر التنفيذ.

# 1. الهدف المعماري النهائي

الهدف ليس إعادة بناء نظام محاسبي تقليدي، بل بناء منصة ERP SaaS تشغيلية يومية، قابلة للبيع والتوسع، وتخدم الشركات والمتاجر، على أن تكون شبيهة بالأنظمة من فئة دفترة في سهولة الاستخدام وشمولية الموديولات، مع ثلاث طبقات تميز واضحة:

التدقيق الذكي: كشف الأخطاء، التكرار، الامتثال، والتنبيهات الرقابية.

التنبؤ بالمخاطر: تحليل مخاطر المخزون، النقدية، والعملاء، مع إنذارات مبكرة.

المساعد الذكي: شرح التقارير، التلخيص، الاقتراحات التشغيلية، ودعم القرار.

# 2. القراءة المعمارية للوضع الحالي

الوضع الحالي قوي تقنيًا، لأن النظام مبني على Django Modular Monolith مع حدود واضحة بين domain/application/infrastructure/interfaces، ويغطي موديولات جوهرية مثل المالية، المبيعات، المشتريات، المخزون، POS، CRM، HR، التقارير، التدقيق، التنبيهات، والفوترة والاشتراكات. هذا يعني أن المرحلة القادمة ليست Rewrite، بل Productization + Hardening + Expansion.

الأساس الحالي صالح جدًا ليكون نواة المنتج النهائي.

ما يحتاجه النظام الآن هو ضبط الرؤية، التصميم، ترتيب الأولويات، ورفع الجاهزية السوقية.

الوثائق المرفوعة تضيف تفصيلًا مهمًا لدورات التكامل المالي، POS، وHRMS، ويجب أن تنعكس مباشرة في الخطة التنفيذية.

# 3. المبادئ المعمارية الحاكمة

عدم ترجمة النظام القديم أو نسخه منطقيًا مرة أخرى؛ بل الاستفادة منه كقاعدة تشغيلية.

الاحتفاظ بالمعمارية النظيفة الحالية وتثبيت boundaries بين الموديولات.

وجود محركات مشتركة على مستوى المنصة: numbering, approvals, posting, notifications, audit logs.

فصل Product Core عن Differentiation Layer حتى لا يتم تعطيل الـ MVP بميزات متقدمة مبكرًا.

اعتبار المحاسبة محركًا مركزيًا لكل من المبيعات والمشتريات والمخزون والرواتب.

أي موديول جديد يجب أن يمر عبر: domain rules → application use case → infrastructure adapters → interfaces.

# 4. الطبقات المستهدفة للمنتج

| الطبقة | المحتوى | الهدف |
| --- | --- | --- |
| Core Platform | الشركات، الفروع، المستخدمون، الصلاحيات، الإعدادات، الاشتراكات، الإشعارات، السجلات. | تأسيس بيئة SaaS قابلة للإدارة والتوسع. |
| Business Modules | المالية، المبيعات، المشتريات، المخزون، POS، العملاء، الموردون، HR، التقارير. | إدارة التشغيل اليومي للمؤسسة. |
| Control Layer | التدقيق، الامتثال، التنبيهات الرقابية، reconciliation، المراجعات. | رفع الثقة وتقليل الأخطاء والتلاعب. |
| Intelligence Layer | المخاطر، التنبؤ، المساعد الذكي، التحليلات التنفيذية. | خلق ميزة تنافسية أعلى من الأنظمة التقليدية. |

# 5. Streams التنفيذ الرئيسية

## Stream 1 — Product & UX

Figma، design system، onboarding، dashboards، cards، navigation، تجربة المستخدم العامة.

## Stream 2 — SaaS Core

multi-tenant، companies/branches، subscriptions، plans، feature flags، usage limits، lifecycle management.

## Stream 3 — Finance Engine

chart of accounts، journals، posting engine، AR/AP، GR/IR، bank/cash، reconciliation، period closing.

## Stream 4 — Commercial Engine

purchase requisition، purchase order، goods receipt، vendor invoice، sales order، delivery، sales invoice، returns.

## Stream 5 — POS Product

shift opening/closing، cart flows، discounts، payment methods، returns، cashier reconciliation، POS permissions.

## Stream 6 — HRMS

employees، attendance، leave، payroll، biometric integration، payroll posting، WPS exports.

## Stream 7 — Reporting & BI

operational reports، financial reports، KPIs، executive dashboards، drill-down.

## Stream 8 — Audit / Risk / AI

audit findings، anomaly detection، risk scoring، forecasting، assistant experiences.

## Stream 9 — Integrations & Compliance

ZATCA readiness، API contracts، webhooks، imports/exports، external services.

# 6. الخطة المرحلية للتنفيذ

## Phase 0 — Stabilization & Architectural Freeze

مراجعة الشجرة الحالية للمشروع وتثبيت naming conventions والمعايير البرمجية.

مراجعة gaps الحالية وتحديد blockers مقابل enhancements.

تثبيت testing policy وCI/CD وتشغيل environments بشكل موحد.

معيار الخروج: خروج المرحلة: وثيقة معمارية نهائية + قائمة gaps مصنفة + تعريف واضح لما يدخل في الـ MVP.

## Phase 1 — Product Definition & Design

إخراج Figma كاملة للـ onboarding، الصفحة الرئيسية، dashboard templates، الموديولات الرئيسية.

تعريف رحلة العميل من التسجيل حتى تفعيل الموديولات.

تعريف الباقات الأساسية والإضافات المدفوعة.

معيار الخروج: خروج المرحلة: Product Brief + Figma + Navigation Map + MVP Screen Map.

## Phase 2 — SaaS Core Hardening

تقوية plans/subscriptions، ربط الموديولات بخطة العميل، ضبط expiry/trial/feature toggles.

تقوية users/roles/permissions على مستوى module/action/workflow.

معيار الخروج: خروج المرحلة: نظام SaaS Core جاهز للتشغيل متعدد الشركات والفروع.

## Phase 3 — Finance & Accounting Integration Engine

تثبيت سياسات الترحيل المالي لكل من الشراء، الاستلام، الفواتير، السداد، البيع، التسليم، والتحصيل.

بناء account mapping وposting rules وreversal rules وperiod controls.

معيار الخروج: خروج المرحلة: محرك مالي موحد يمكن الاعتماد عليه كأساس باقي الموديولات.

## Phase 4 — Commercial Operations

استكمال دورة المشتريات والمبيعات والمخزون على مستوى الحالات والاعتمادات والمرتجعات.

تثبيت تكلفة المخزون، حركات المخزون، التسويات، والتحويلات.

معيار الخروج: خروج المرحلة: دورة تشغيل تجارية مكتملة ومتصلة بالمحاسبة.

## Phase 5 — POS + Frontline Operations

تحويل سيناريو الكاشير إلى منتج فعلي كامل: shifts، payment methods، returns، closeout، exceptions.

ربط POS بالمخزون والمالية وCRM والتنبيهات.

معيار الخروج: خروج المرحلة: POS تشغيلية وقابلة للإطلاق الحقيقي.

## Phase 6 — HRMS + Payroll Integration

إكمال Core HR، الحضور، الإجازات، الرواتب، وربطها بالدفتر العام.

تكامل البصمة وWPS للسعودية ومصر.

معيار الخروج: خروج المرحلة: HRMS وظيفي ومربوط ماليًا.

## Phase 7 — Reporting, Hardening, Go-to-Market

تقارير تشغيلية ومالية وتنفيذية، observability، security hardening، deployment runbooks.

الاستعداد للإطلاق التجريبي والعملاء الأوائل.

معيار الخروج: خروج المرحلة: MVP market-ready.

## Phase 8 — Differentiation Layer

بناء audit orchestration، risk models، forecasting، والمساعد الذكي.

ربط الذكاء بالتقارير والتنبيهات وواجهات العمل اليومية.

معيار الخروج: خروج المرحلة: انتقال المنتج من ERP جيد إلى Smart ERP متميز.

# 7. تحديد الـ MVP بوضوح

حتى لا يتضخم المشروع، يجب الفصل بين ما هو ضروري للإطلاق، وما هو عنصر تفوق لاحق.

| يدخل في MVP | يؤجل أو يطلق في مرحلة Pro |
| --- | --- |
| Core Platform | Audit الذكي المتقدم |
| Finance | Risk scoring |
| Sales | Forecasting المتقدم |
| Purchases | AI assistant |
| Inventory | ZATCA full integration |
| POS | Advanced BI |
| Customers/Suppliers | Ecosystem integrations |
| Reports الأساسية |  |
| Subscriptions + Permissions + Onboarding |  |

# 8. الفجوات الحرجة التي يجب إغلاقها قبل الإطلاق

تحديد state machines لكل مستند: draft / approved / posted / cancelled / returned.

تحديد posting policy بدقة لكل سيناريو مالي وتشغيلي.

تحديد costing policy للمخزون.

إكمال RBAC matrix على مستوى الأدوار والإجراءات.

تحويل POS من سيناريو تشغيلي إلى product spec تفصيلية.

تحويل HRMS من requirements عامة إلى flows وuse cases تنفيذية دقيقة.

إعداد API contracts كاملة مع validation وerror model وwebhooks عند الحاجة.

إخراج deployment/migration runbooks جاهزة للإنتاج.

# 9. خارطة 90 يومًا الأولى

| الفترة | التركيز | المخرجات |
| --- | --- | --- |
| الأيام 1–30 | تثبيت الرؤية + Figma + Product Map + MVP scope | وثائق المنتج، تدقيق الـ gaps، واعتماد المسارات. |
| الأيام 31–60 | SaaS Core + Finance Engine + Commercial integration | محرك محاسبي وتجاري موحد صالح للـ MVP. |
| الأيام 61–90 | POS + Reports + Hardening + Pilot readiness | نسخة MVP جاهزة لطيار تجاري. |

# 10. التوجيه التنفيذي النهائي

من منظور معماري، القرار الصحيح هو: عدم بعثرة الجهد بين كل الموديولات دفعة واحدة، وعدم البدء بطبقة الذكاء قبل تثبيت الـ ERP Core. الأولوية الآن هي Product Design + SaaS Core + Finance/Commercial Integrity. بعد ذلك فقط يتم إضافة طبقة التميز: Audit / Risk / AI.

الخلاصة التنفيذية: GS ERP يجب أن يخرج أولًا كمنتج ERP SaaS قوي ومرتب مثل الأنظمة الرائدة، ثم يتفوق عليها بطبقة الذكاء والرقابة.

الوثيقة الحالية هي النسخة التنفيذية المعمارية، ويجب أن يتبعها مباشرة: Product/Figma Brief، ثم Sprint Plan تفصيلية، ثم Work Breakdown على مستوى الموديولات.