وثيقة المواصفات الفنية

نظام إدارة موارد المؤسسات السحابي

(مماثل لنظام دفترة)

Cloud-Based ERP System Technical Specification

الإصدار: 1.0

التاريخ: أبريل 2026

# فهرس المحتويات

1. الملخص التنفيذي

2. نظرة عامة على النظام

3. الوحدات الرئيسية (Modules)

4. المتطلبات الوظيفية

5. المتطلبات غير الوظيفية

6. المعمارية التقنية (Architecture)

7. التقنيات المقترحة (Tech Stack)

8. تصميم قاعدة البيانات

9. واجهات API الرئيسية

10. الأمان والصلاحيات

11. التكامل مع الأنظمة الخارجية

12. البنية متعددة المستأجرين (Multi-Tenant)

13. خطة التطوير المرحلية (Roadmap)

14. التقدير الزمني والموارد

15. المخاطر التقنية والتجارية

# 1. الملخص التنفيذي

هذه الوثيقة تصف المواصفات الفنية الكاملة لبناء نظام سحابي متكامل لإدارة موارد المؤسسات (ERP) مماثل لنظام دفترة، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق العربي. النظام يهدف إلى توفير حل شامل يجمع بين المحاسبة، الفواتير الإلكترونية، إدارة المخزون، علاقات العملاء (CRM)، الموارد البشرية، نقطة البيع، وإدارة المشاريع في منصة واحدة موحّدة.

النظام مصمم بمعمارية متعددة المستأجرين (Multi-Tenant SaaS) مع دعم كامل للغة العربية واتجاه RTL، وامتثال للأنظمة الضريبية الإقليمية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية (ZATCA Phase 2 - Fatoora) ومصلحة الضرائب المصرية (ETA).

### الأهداف الرئيسية

- تطوير منصة سحابية موثوقة بمعدل توفّر 99.9% فأعلى

- دعم الفوترة الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (Phase 2)

- تقديم تجربة مستخدم سلسة وسريعة على الويب والموبايل (iOS + Android)

- توفير API مفتوح للتكامل مع أنظمة الطرف الثالث (Marketplace)

- دعم أكثر من 50 مجال عمل عبر تخصيصات مرنة (Custom Fields, Templates)

- ضمان أمان البيانات بمعايير ISO 27001 وSOC 2

# 2. نظرة عامة على النظام

النظام عبارة عن منصة SaaS متكاملة تعمل عبر السحابة، حيث يمكن للمؤسسة الاشتراك واختيار الباقة المناسبة لحجم أعمالها. كل مؤسسة تحصل على نطاق فرعي مخصص (subdomain) مثل company.platform.com مع عزل تام لبياناتها.

## 2.1 المستخدمون المستهدفون

| نوع المستخدم | الصلاحيات الرئيسية |
| --- | --- |
| المالك / المدير | الوصول الكامل، الإعدادات، التقارير المالية |
| المحاسب | القيود، الفواتير، التقارير، الإقرارات الضريبية |
| موظف المبيعات | إصدار الفواتير، إدارة العملاء، نقطة البيع |
| أمين المخزن | المخزون، الجرد، أوامر الشراء |
| موظف الموارد البشرية | الموظفين، الرواتب، الحضور، الإجازات |
| العميل (Client Portal) | عرض فواتيره، الدفع الإلكتروني، الحجوزات |

## 2.2 المنصات المدعومة

- تطبيق ويب متجاوب (Responsive Web App) - متصفحات Chrome, Safari, Firefox, Edge

- تطبيق iOS أصلي (Swift / SwiftUI)

- تطبيق Android أصلي (Kotlin / Jetpack Compose)

- تطبيق نقطة البيع (POS) - يعمل أونلاين وأوفلاين مع المزامنة التلقائية

- API عام (REST + GraphQL) للمطورين والمتاجر الإلكترونية

# 3. الوحدات الرئيسية (Modules)

النظام مكون من 12 وحدة رئيسية متكاملة، يمكن تفعيلها أو تعطيلها حسب باقة الاشتراك واحتياج المؤسسة.

## 1. الفواتير والمبيعات

(Sales & Invoicing)

- إنشاء فواتير ضريبية متوافقة مع ZATCA Phase 2

- عروض الأسعار، أوامر البيع، الفواتير المتكررة

- خصومات، ضرائب متعددة، شحن، تأمين

- قوائم أسعار متعددة وفئات عملاء

- الأقساط (Installments) والتأمين الطبي

- إرسال الفواتير عبر البريد والواتساب وSMS

## 2. المحاسبة والمالية

(Accounting & Finance)

- دليل الحسابات (Chart of Accounts) قابل للتخصيص

- القيود اليومية التلقائية والمزدوجة (Double-Entry)

- دفتر الأستاذ العام، ميزان المراجعة، الميزانية العمومية

- قائمة الدخل، التدفقات النقدية، الأرباح والخسائر

- مراكز التكلفة (Cost Centers)

- الخزائن والبنوك، التسوية البنكية

- دورة الشيكات الكاملة (إصدار، استلام، تسوية)

- الأصول الثابتة والمتداولة وطرق الإهلاك المتعددة

## 3. المخزون والمشتريات

(Inventory & Purchases)

- إدارة المنتجات والخدمات والباركود (Barcode)

- مستودعات متعددة وتتبع المخزون لحظياً

- أوامر الشراء، استلام البضائع، إذونات الإضافة والصرف

- الجرد الدوري والمفاجئ (Stocktaking)

- تتبع تواريخ الصلاحية وأرقام الدفعات (Lot Tracking)

- حد إعادة الطلب وتنبيهات نفاد المخزون

- تكاليف المخزون: FIFO, LIFO, Weighted Average

## 4. إدارة العملاء (CRM)

(Customer Relationship Management)

- قاعدة بيانات العملاء الكاملة وتاريخ التفاعل

- نظام المواعيد والحجوزات الإلكترونية

- العضويات والاشتراكات (Memberships)

- نقاط الولاء والرصيد الائتماني

- إدارة العقود والتجديدات التلقائية

- قمع المبيعات (Sales Pipeline) ومتابعة الفرص

## 5. الموارد البشرية

(Human Resources (HR))

- ملفات الموظفين الكاملة والعقود

- الرواتب التلقائية مع البدلات والاستقطاعات

- الحضور والانصراف، الورديات المتعددة

- الإجازات والاستئذانات وسير الموافقات

- السلف والقروض على الراتب

- تقييم الأداء وأهداف الموظفين

## 6. نقطة البيع (POS)

(Point of Sale)

- واجهة سريعة تعمل على شاشات اللمس

- العمل في وضع Offline مع المزامنة عند الاتصال

- دعم قارئ الباركود والميزان وطابعة الإيصالات

- أنواع دفع متعددة (نقدي، شبكة، محفظة، آجل)

- إدارة الورديات (Cashier Shifts) وتسوية الصندوق

## 7. إدارة المشاريع

(Project Management)

- المشاريع، المهام، اللوحات (Kanban / Gantt)

- تتبع الوقت (Timesheets) وحساب التكاليف

- ربط الإيرادات والمصروفات بالمشاريع

- تقارير ربحية كل مشروع تلقائياً

## 8. التصنيع وأوامر العمل

(Manufacturing)

- قوائم المواد (BOM - Bill of Materials)

- أوامر التصنيع وحساب التكلفة الفعلية

- متابعة مراحل الإنتاج (Work Orders)

## 9. المتجر الإلكتروني

(E-Commerce Storefront)

- متجر جاهز مرتبط بالمخزون والأسعار

- تكامل مع بوابات الدفع: Tap, Moyasar, HyperPay, Tabby, Tamara

- تكامل مع شركات الشحن: Aramex, SMSA, DHL

- صفحات منتجات قابلة للتخصيص و SEO

## 10. التقارير والذكاء التجاري

(Reports & BI)

- أكثر من 100 تقرير جاهز عبر جميع الوحدات

- لوحات تحكم تفاعلية (Dashboards) قابلة للتخصيص

- تصدير لـ PDF, Excel, CSV

- جدولة التقارير وإرسالها تلقائياً عبر البريد

## 11. الفوترة الإلكترونية

(E-Invoicing Compliance)

- تكامل مباشر مع ZATCA Fatoora (Phase 2 - Integration)

- QR Code، التوقيع الرقمي، XML بصيغة UBL 2.1

- تكامل مع ETA المصرية ومصلحة الضرائب الأردنية

- أرشفة الفواتير المُرسَلة والمُعتمدة

## 12. التكامل والإضافات

(Integrations & Marketplace)

- API عام موثّق (REST + GraphQL)

- Webhooks للأحداث المهمة

- Marketplace لتطبيقات الطرف الثالث

- تكامل مع: Zapier, Slack, Microsoft 365, Google Workspace

# 4. المتطلبات الوظيفية

يتم توثيق المتطلبات الوظيفية على شكل قصص مستخدم (User Stories) مرتبطة بمعايير قبول واضحة. فيما يلي أمثلة من أهم المتطلبات.

## 4.1 تسجيل الفاتورة وإصدارها

بصفتي موظف مبيعات، أريد إصدار فاتورة ضريبية لعميل بحيث يتم تسجيلها محاسبياً وإرسالها إلى ZATCA تلقائياً.

### معايير القبول:

- اختيار العميل من القائمة أو إنشاء عميل جديد سريعاً

- إضافة منتجات/خدمات مع الكميات والأسعار والخصومات

- حساب ضريبة القيمة المضافة تلقائياً (15% للسعودية)

- توليد QR Code TLV-encoded حسب متطلبات ZATCA

- إنشاء قيد محاسبي تلقائي: مدين/العميل، دائن/المبيعات والضريبة

- تحديث المخزون فوراً عند إصدار الفاتورة

- إرسال XML للفاتورة إلى ZATCA Clearance API والحصول على cleared_invoice

- إرسال الفاتورة للعميل عبر القناة المختارة (Email/SMS/WhatsApp)

## 4.2 إغلاق الفترة المحاسبية

بصفتي محاسب رئيسي، أريد إغلاق الفترة المحاسبية بحيث لا يمكن تعديل القيود السابقة.

- تحديد تاريخ الإغلاق ومراجعة جميع القيود غير المُرحَّلة

- ترحيل القيود تلقائياً وتوليد قيود الإقفال

- منع أي مستخدم من تعديل أو حذف قيود في الفترة المغلقة

- إنشاء نسخة احتياطية تلقائية قبل الإغلاق

- توليد القوائم المالية النهائية للفترة

## 4.3 تقرير المبيعات اليومي

- عرض إجمالي المبيعات حسب اليوم/الأسبوع/الشهر/السنة

- تجزئة حسب: المنتج، فرع البيع، موظف المبيعات، طريقة الدفع

- مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية

- تصدير لـ Excel وPDF أو إرساله جدولياً عبر البريد

# 5. المتطلبات غير الوظيفية (NFRs)

| المتطلب | English | الوصف والمعايير |
| --- | --- | --- |
| الأداء | Performance | زمن استجابة < 300ms للعمليات الشائعة (P95)؛ < 1s للتقارير المعقدة. دعم 10,000 مستخدم متزامن. |
| التوفر | Availability | SLA بنسبة 99.9% (أقل من 8.76 ساعة توقف سنوياً). نسخ احتياطية كل ساعة. |
| القابلية للتوسع | Scalability | معمارية أفقية قابلة للتوسع (Horizontal Scaling) عبر Kubernetes. دعم +1M مستأجر (Tenant). |
| الأمان | Security | TLS 1.3، تشفير AES-256 للبيانات في حالة السكون، MFA، RBAC، تسجيل كامل (Audit Log). |
| الخصوصية | Privacy | متوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) وGDPR الأوروبي. |
| التوطين | Localization | دعم كامل للعربية (RTL) والإنجليزية. تقويم هجري وميلادي. عملات متعددة. |
| الاستردادية | Disaster Recovery | RPO ≤ 1 ساعة، RTO ≤ 4 ساعات. مراكز بيانات متعددة (Multi-Region). |
| سهولة الاستخدام | Usability | واجهة بسيطة، إعداد المؤسسة في أقل من 15 دقيقة، توثيق ومركز مساعدة كامل. |
| إمكانية الوصول | Accessibility | متوافق مع WCAG 2.1 Level AA. |
| الاختبار | Testing | تغطية كود ≥ 80%، اختبارات تكامل وE2E آلية، اختبارات حمل دورية. |

# 6. المعمارية التقنية

النظام مبني على معمارية الخدمات المصغرة (Microservices) مع نمط API Gateway، مما يضمن قابلية التوسع والصيانة المستقلة لكل وحدة.

## 6.1 الطبقات الرئيسية

- Presentation Layer: تطبيقات الويب والموبايل (Frontend)

- API Gateway: نقطة الدخول الموحّدة - مصادقة، تحديد معدّل، توجيه

- Microservices: خدمات مستقلة لكل وحدة (Sales, Accounting, ...)

- Event Bus: Apache Kafka أو RabbitMQ للتواصل بين الخدمات

- Database Layer: PostgreSQL رئيسي + Redis للتخزين المؤقت + Elasticsearch للبحث

- Storage: AWS S3 / Cloudflare R2 لتخزين الملفات والمرفقات

- Observability: Prometheus + Grafana + ELK Stack + Sentry

## 6.2 مخطط معمارية النظام (نصي)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Web App (Next.js) │ iOS App │ Android App │ POS │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CDN (Cloudflare / CloudFront) │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ API Gateway (Auth + Rate Limit) │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐ ┌─────────┐ │ Sales │ │Account.│ │Inventory │ │ HR │ │ CRM │ │Service │ │Service │ │ Service │ │Serv. │ │ Service │ └────────┘ └────────┘ └──────────┘ └──────┘ └─────────┘ │ │ │ │ │ └─────────┴──────────┼──────────┴──────────┘ ▼ ┌──────────────────────────┐ │ Event Bus (Kafka) │ └──────────────────────────┘ │ ┌────────────┬───────┴───────┬────────────┐ ▼ ▼ ▼ ▼ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ │PostgreSQL│ │ Redis │ │Elasticsearch│ │ S3 │ │ (Primary)│ │ (Cache) │ │ (Search) │ │(Storage) │ └─────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ └──────────┘

# 7. التقنيات المقترحة (Recommended Tech Stack)

| الفئة | التقنية المقترحة |
| --- | --- |
| الواجهة الأمامية (Web) | Next.js 14 (App Router) + TypeScript + TailwindCSS + Shadcn/ui + Zustand + React Query |
| الواجهة الأمامية (iOS) | Swift 5 + SwiftUI + Combine + Core Data للتخزين المحلي |
| الواجهة الأمامية (Android) | Kotlin + Jetpack Compose + Room + Coroutines |
| الـ Backend | Node.js (NestJS) أو Java (Spring Boot) أو .NET 8 - يفضل NestJS للسرعة في التطوير |
| قاعدة البيانات الرئيسية | PostgreSQL 16 (مع Schema-per-tenant أو Row-level Security) |
| التخزين المؤقت | Redis 7 (Cache + Pub/Sub + Sessions) |
| البحث | Elasticsearch 8 / OpenSearch لبحث الفواتير والمنتجات |
| تخزين الملفات | AWS S3 / Cloudflare R2 / MinIO (للنشر الذاتي) |
| ناقل الأحداث | Apache Kafka (للأحداث الكثيفة) أو RabbitMQ |
| المهام الخلفية | BullMQ (Node) أو Sidekiq أو Celery |
| البحث وتوليد التقارير | Apache Superset / Metabase للوحات التحكم |
| النشر والحاويات | Docker + Kubernetes (EKS / GKE) + Helm Charts |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI + ArgoCD للنشر التدريجي |
| المراقبة | Prometheus + Grafana + Loki + Sentry + DataDog |
| البريد الإلكتروني | AWS SES / SendGrid / Postmark |
| SMS وWhatsApp | Twilio / Unifonic / Meta WhatsApp Business API |
| بوابات الدفع | Tap, Moyasar, HyperPay, Stripe (عالمي), Tabby/Tamara (BNPL) |
| التوقيع الرقمي ZATCA | Egyptian/Saudi PKI + UBL 2.1 XML Generator |

# 8. تصميم قاعدة البيانات

النموذج المقترح يستخدم استراتيجية Hybrid Multi-Tenancy: قاعدة بيانات مشتركة مع عمود tenant_id في كل جدول، مع تطبيق Row-Level Security (RLS) في PostgreSQL لضمان عزل البيانات.

## 8.1 الجداول الرئيسية (نظرة عامة)

| اسم الجدول | الوصف |
| --- | --- |
| tenants | بيانات المؤسسات المشتركة (الاسم، النطاق، الباقة، حالة الاشتراك) |
| users | المستخدمون مع ربطهم بالمستأجر (tenant_id) |
| roles, permissions | نظام الصلاحيات RBAC |
| customers | بيانات العملاء (B2B وB2C) |
| suppliers | الموردون |
| products | المنتجات والخدمات مع SKU وUnit وPrice |
| warehouses | المستودعات وفروعها |
| stock_movements | حركات المخزون (إضافة، صرف، تحويل) |
| invoices | الفواتير وحالاتها (مسودة، مُرسلة، مدفوعة، مُلغاة) |
| invoice_items | بنود كل فاتورة |
| payments | المدفوعات والربط بالفواتير |
| chart_of_accounts | دليل الحسابات الهرمي |
| journal_entries | القيود اليومية |
| journal_lines | بنود كل قيد (مدين/دائن) |
| employees, payrolls, attendance | الموارد البشرية |
| projects, tasks, timesheets | المشاريع والمهام |
| audit_logs | سجل تتبع جميع التعديلات |

## 8.2 مثال - جدول الفواتير (PostgreSQL)

CREATE TABLE invoices ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, tenant_id UUID NOT NULL, invoice_number VARCHAR(50) NOT NULL, customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id), issue_date DATE NOT NULL, due_date DATE, status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'draft', -- draft ¦ sent ¦ paid ¦ partially_paid ¦ overdue ¦ cancelled currency CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'SAR', subtotal NUMERIC(18,4) NOT NULL DEFAULT 0, discount_total NUMERIC(18,4) NOT NULL DEFAULT 0, tax_total NUMERIC(18,4) NOT NULL DEFAULT 0, total NUMERIC(18,4) NOT NULL DEFAULT 0, paid_amount NUMERIC(18,4) NOT NULL DEFAULT 0, balance_due NUMERIC(18,4) GENERATED ALWAYS AS (total - paid_amount) STORED, -- ZATCA fields uuid UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(), invoice_hash TEXT, previous_hash TEXT, qr_code TEXT, zatca_status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', zatca_response JSONB, notes TEXT, created_by BIGINT REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), deleted_at TIMESTAMPTZ, CONSTRAINT uq_invoice_per_tenant UNIQUE (tenant_id, invoice_number) ); CREATE INDEX idx_invoices_tenant ON invoices(tenant_id); CREATE INDEX idx_invoices_customer ON invoices(tenant_id, customer_id); CREATE INDEX idx_invoices_status ON invoices(tenant_id, status); CREATE INDEX idx_invoices_issue_date ON invoices(tenant_id, issue_date DESC); -- Row Level Security for tenant isolation ALTER TABLE invoices ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY tenant_isolation ON invoices USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::UUID);

## 8.3 مثال - جدول القيود اليومية

CREATE TABLE journal_entries ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, tenant_id UUID NOT NULL, entry_number VARCHAR(50) NOT NULL, entry_date DATE NOT NULL, description TEXT, reference_type VARCHAR(50), -- invoice ¦ payment ¦ manual reference_id BIGINT, status VARCHAR(20) DEFAULT 'draft', -- draft ¦ posted created_by BIGINT, posted_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE journal_lines ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, journal_id BIGINT NOT NULL REFERENCES journal_entries(id) ON DELETE CASCADE, account_id BIGINT NOT NULL REFERENCES chart_of_accounts(id), debit NUMERIC(18,4) NOT NULL DEFAULT 0, credit NUMERIC(18,4) NOT NULL DEFAULT 0, cost_center_id BIGINT REFERENCES cost_centers(id), description TEXT, line_order INT NOT NULL, CONSTRAINT chk_debit_or_credit CHECK ((debit > 0 AND credit = 0) OR (credit > 0 AND debit = 0)) ); -- Constraint: every journal must balance (debit = credit) CREATE OR REPLACE FUNCTION check_journal_balance() RETURNS TRIGGER AS $$ DECLARE total_debit NUMERIC; total_credit NUMERIC; BEGIN SELECT COALESCE(SUM(debit), 0), COALESCE(SUM(credit), 0) INTO total_debit, total_credit FROM journal_lines WHERE journal_id = NEW.journal_id; IF total_debit != total_credit THEN RAISE EXCEPTION 'Journal entry not balanced: debit=% credit=%', total_debit, total_credit; END IF; RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql;

# 9. واجهات API الرئيسية

النظام يوفر RESTful API كامل + GraphQL للاستعلامات المركبة، مع توثيق OpenAPI 3.1 (Swagger).

## 9.1 المصادقة (Authentication)

OAuth 2.0 + JWT Tokens. كل الطلبات تحتاج Header:

Authorization: Bearer <access_token> X-Tenant-ID: <tenant_uuid> Content-Type: application/json Accept-Language: ar

## 9.2 أمثلة على المسارات الرئيسية

| Method | Endpoint | الوصف |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | تسجيل الدخول والحصول على token |
| POST | /api/v1/auth/refresh | تجديد الـ access token |
| GET | /api/v1/customers | قائمة العملاء (مع pagination + filters) |
| POST | /api/v1/customers | إضافة عميل جديد |
| GET | /api/v1/customers/:id | تفاصيل عميل |
| PUT | /api/v1/customers/:id | تعديل بيانات عميل |
| GET | /api/v1/products | قائمة المنتجات |
| POST | /api/v1/invoices | إصدار فاتورة (وإرسالها لـ ZATCA) |
| GET | /api/v1/invoices/:id | عرض فاتورة |
| POST | /api/v1/invoices/:id/payments | تسجيل دفعة على فاتورة |
| POST | /api/v1/invoices/:id/zatca/clear | إعادة محاولة Clearance مع ZATCA |
| GET | /api/v1/inventory/stock | أرصدة المخزون |
| POST | /api/v1/inventory/movements | حركة مخزون يدوية |
| GET | /api/v1/accounting/journal-entries | القيود اليومية |
| POST | /api/v1/accounting/journal-entries | إنشاء قيد يدوي |
| GET | /api/v1/reports/profit-loss | تقرير الأرباح والخسائر |
| GET | /api/v1/reports/balance-sheet | الميزانية العمومية |
| POST | /api/v1/webhooks | تسجيل webhook لأحداث محددة |

## 9.3 مثال: إصدار فاتورة

POST /api/v1/invoices HTTP/1.1 Host: api.example.com Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... X-Tenant-ID: a3f5b2c1-1234-5678-9abc-def012345678 Content-Type: application/json { "customer_id": 1024, "issue_date": "2026-04-25", "due_date": "2026-05-25", "currency": "SAR", "items": [ { "product_id": 501, "quantity": 2, "unit_price": 150.00, "discount": 10.00, "tax_rate": 0.15 } ], "notes": "شكراً لتعاملكم معنا", "send_to_zatca": true } ──────── Response 201 Created ──────── { "id": 88421, "invoice_number": "INV-2026-00021", "uuid": "9b2e1a5c-...", "status": "sent", "subtotal": 290.00, "tax_total": 43.50, "total": 333.50, "qr_code": "AQxBQyBDby4=...", "zatca": { "status": "cleared", "cleared_invoice": "<XML>...</XML>", "uuid": "9b2e1a5c-..." } }

# 10. الأمان والصلاحيات

## 10.1 المصادقة والترخيص

- OAuth 2.0 + OpenID Connect لتسجيل الدخول الموحّد (SSO)

- JWT (RS256) للـ access tokens مع TTL = 15 دقيقة، refresh token = 30 يوم

- MFA إجباري للمدراء وللعمليات الحساسة (TOTP عبر Google Authenticator أو SMS)

- Session Management مع إمكانية إنهاء الجلسات عن بعد

- حظر تلقائي بعد 5 محاولات دخول فاشلة (Rate Limiting)

## 10.2 صلاحيات المستخدمين (RBAC)

- كل مستخدم له دور (Role) أو أكثر، وكل دور يحتوي على مجموعة صلاحيات

- أدوار افتراضية: Owner, Admin, Accountant, Sales, HR, Read-Only

- صلاحيات دقيقة على مستوى الوحدة + الإجراء (مثل: invoices.create, invoices.delete)

- أدوار مخصصة (Custom Roles) قابلة للإنشاء حسب احتياج المؤسسة

- قيود إضافية: محدودية الفروع، الفترات الزمنية، حدود الموافقة

## 10.3 حماية البيانات

- تشفير TLS 1.3 لجميع الاتصالات

- تشفير AES-256 للبيانات في حالة السكون (at-rest)

- تشفير الحقول الحساسة على مستوى التطبيق (Field-Level Encryption)

- نسخ احتياطية مشفرة كل ساعة، مع نسخ يومية وأسبوعية

- Audit Log يسجل كل عملية: من فعلها، متى، من أي IP، وما هو القبل/البعد

- Soft Delete: لا يتم حذف البيانات نهائياً (إلا بعد فترة احتفاظ)

- PII Masking في السجلات والبيئات غير الإنتاجية

## 10.4 الامتثال (Compliance)

- PDPL - نظام حماية البيانات الشخصية السعودي

- GDPR - للعملاء الأوروبيين

- ISO/IEC 27001 - إدارة أمن المعلومات

- SOC 2 Type II - ضوابط الأمان والتوفر

- ZATCA Phase 2 - متطلبات الفوترة الإلكترونية المتكاملة

- PCI DSS - عند معالجة بيانات بطاقات الدفع

# 11. التكامل مع الأنظمة الخارجية

| النظام | نوع التكامل |
| --- | --- |
| هيئة الزكاة والضريبة (ZATCA) | بروتوكول Fatoora API لإرسال الفواتير الإلكترونية وتلقي الموافقة (Clearance) |
| مصلحة الضرائب المصرية (ETA) | API الفوترة الإلكترونية المصرية + خدمة الإيصالات |
| بوابات الدفع المحلية | Tap, Moyasar, HyperPay, PayTabs, Checkout.com |
| BNPL (الشراء بالتقسيط) | Tabby, Tamara, MisPay |
| شركات الشحن | Aramex, SMSA, DHL, Saee, Naqel, J&T |
| المنصات السحابية | Zapier, Make.com, Pipedream |
| البريد والاتصالات | AWS SES, SendGrid, Twilio, Unifonic, WhatsApp Business API |
| محاسبة عالمية | QuickBooks, Xero (للمصدّرين/المستوردين) |
| أنظمة POS الأجهزة | MSR, Receipt Printers (ESC/POS), Cash Drawers, Barcode Scanners |
| البنوك | API بنوك خليجية مختارة لمزامنة كشوف الحساب (Open Banking) |

# 12. البنية متعددة المستأجرين (Multi-Tenant)

## 12.1 الاستراتيجية المختارة

الاستراتيجية المختارة هي Shared Database, Shared Schema with tenant_id، مع تطبيق Row-Level Security (RLS) في PostgreSQL لضمان عزل البيانات على مستوى قاعدة البيانات نفسها وليس فقط على مستوى التطبيق.

### لماذا هذه الاستراتيجية؟

- تقليل تكلفة البنية التحتية (مستأجر واحد لا يحتاج خادم منفصل)

- سهولة الصيانة والترقيات (Schema migration واحد لكل المستأجرين)

- أداء أفضل عبر مشاركة الموارد (connection pooling, caching)

- إمكانية ترقية المستأجرين الكبار إلى Dedicated DB لاحقاً (Hybrid)

## 12.2 آلية العمل

-- 1. كل request يحدد tenant_id من الـ JWT SET LOCAL app.tenant_id = 'a3f5b2c1-...'; -- 2. السياسة تطبق تلقائياً على كل استعلام SELECT * FROM invoices; -- يصبح ضمنياً: -- SELECT * FROM invoices WHERE tenant_id = 'a3f5b2c1-...'; -- 3. حماية إضافية على مستوى الـ ORM @TenantScoped() class Invoice { @Column({ type: 'uuid' }) tenant_id: string; // ... }

## 12.3 المستأجرون الكبار (Enterprise)

- للمؤسسات الكبيرة جداً (>10,000 مستخدم) يتم نقلهم إلى Dedicated Database

- نفس الكود يدعم الوضعين عبر Connection Routing حسب tenant

- نسخ احتياطية مخصصة لكل مستأجر enterprise

# 13. خطة التطوير المرحلية (Roadmap)

## المرحلة 1 - MVP  -  3-4 أشهر

- البنية التحتية الأساسية (Auth, Multi-tenancy, RBAC)

- وحدة العملاء والموردين

- وحدة المنتجات والخدمات

- وحدة الفواتير الأساسية

- وحدة المدفوعات

- تكامل ZATCA Phase 1 (Generation)

- لوحة تحكم بسيطة + 5 تقارير أساسية

## المرحلة 2  -  3 أشهر

- وحدة المحاسبة الكاملة (دليل الحسابات + القيود + التقارير المالية)

- وحدة المخزون الأساسية + المستودعات المتعددة

- تكامل ZATCA Phase 2 (Integration & Clearance)

- تطبيقات iOS وAndroid (نسخة أولى)

- تكامل بوابات الدفع: Moyasar + Tap

## المرحلة 3  -  3 أشهر

- وحدة المشتريات وأوامر الشراء

- وحدة نقطة البيع (POS) مع وضع Offline

- وحدة الموارد البشرية (الموظفين + الحضور + الرواتب)

- وحدة المشاريع

- Marketplace - 10 تكاملات أولى

## المرحلة 4  -  3 أشهر

- وحدة CRM المتقدمة (الفرص + الحملات)

- وحدة التصنيع وأوامر العمل

- متجر إلكتروني مدمج

- BI Dashboards متقدمة + AI insights

- تطبيقات iPad/Tablet المخصصة

## المرحلة 5  -  مستمر

- تخصيصات صناعية (50+ مجال عمل)

- AI Assistant داخل النظام

- OCR لالتقاط الفواتير من الصور

- تنبؤات مبيعات وذكاء اصطناعي

- توسع جغرافي: الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، الأردن، مصر

# 14. التقدير الزمني والموارد

## 14.1 فريق العمل المقترح للـ MVP

| الدور | العدد | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| مدير منتج (Product Manager) | 1 | تحديد المتطلبات والأولويات |
| مدير مشروع تقني (Tech Lead) | 1 | المعمارية واتخاذ القرارات التقنية |
| مطور Backend Senior | 2 | تصميم وبناء الخدمات الأساسية |
| مطور Frontend Senior | 2 | تطبيق الويب (Next.js) |
| مطور Mobile (iOS/Android) | 2 | تطبيقات الموبايل (مرحلة 2) |
| مهندس DevOps | 1 | البنية التحتية وCI/CD |
| مهندس QA | 1 | الاختبارات الآلية واليدوية |
| مصمم UI/UX | 1 | تصميم الواجهات وتجربة المستخدم |
| محاسب استشاري | 1 (دوام جزئي) | مراجعة منطق المحاسبة والامتثال |

## 14.2 الإطار الزمني المتوقع

- MVP قابل للإطلاق التجريبي: 4 أشهر

- الإصدار الأول التجاري (V1): 7 أشهر

- نظام مكتمل (V2 مع جميع الوحدات): 12-15 شهر

## 14.3 التكاليف التقريبية للبنية التحتية (شهرياً)

- خوادم Kubernetes (3-5 عقد): $500 - $1,500

- PostgreSQL Managed (RDS/Cloud SQL): $300 - $800

- Redis Managed: $100 - $300

- تخزين S3 + CDN: $50 - $200

- خدمات أخرى (Monitoring, Email, SMS): $200 - $500

- الإجمالي التقريبي للبداية: $1,200 - $3,300/شهر

# 15. المخاطر التقنية والتجارية

| الخطر | الاحتمالية | استراتيجية التخفيف |
| --- | --- | --- |
| تأخر اعتماد ZATCA | عالية | البدء بـ Phase 1 وتجهيز Phase 2 مبكراً، اختبار في بيئة Sandbox الرسمية |
| أداء قاعدة البيانات تحت الحمل | متوسطة | Read replicas، Caching، تقسيم البيانات (Sharding) عند الحاجة |
| تسرب بيانات أحد المستأجرين | كارثية | RLS على مستوى قاعدة البيانات + اختبارات آلية شاملة + Penetration Testing |
| تعقّد المنطق المحاسبي | عالية | اعتماد محاسب استشاري + اختبارات تكامل لكل سيناريو محاسبي |
| المنافسة الشرسة (دفترة، Zoho، Odoo) | عالية | التركيز على نقاط فارقة: تجربة محلية أفضل، أسعار تنافسية، دعم سريع |
| تكلفة التطوير الأولى مرتفعة | متوسطة | بناء MVP قوي والاستثمار التدريجي بناءً على ردود فعل السوق |
| جودة الترجمة العربية والـ RTL | متوسطة | اختبار من قبل ناطقين أصليين + استخدام i18n libraries مجربة |

# الخاتمة

هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق شاملة لبناء نظام ERP سحابي مماثل لدفترة. المشروع طموح لكنه قابل للتنفيذ بفريق متمرس ورؤية واضحة. النجاح يعتمد على ثلاثة أركان: (1) تجربة مستخدم متفوقة باللغة العربية، (2) امتثال صارم للأنظمة الضريبية المحلية، (3) موثوقية وأمان على مستوى المؤسسات.

يُنصح بالبدء بـ MVP محدد النطاق يخدم قطاع واحد أو اثنين (مثل: التجزئة + الخدمات)، ثم التوسع تدريجياً حسب طلب السوق وردود الفعل. التكامل المبكر مع ZATCA ضروري للحصول على ثقة السوق السعودي.

=== نهاية الوثيقة ===